МУП «Курганводоканал»

640018, Курганская обл., г. Курган, ул. Набережная, 12

Утверждаю: Генеральный директор МУП «Курганводоканал» _________________ П.М. Кожевников « 24 » мая 2012 г.

Документация по запросу предложений

Открытый запрос предложений на право заключения рамочных договоров на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров    г. Кургана, нарушенного во время ремонта инженерных коммуникаций в 2012 году.

г. Курган

2012 г.

Содержание

1. Общие положения	3

1.1 Общие сведения о запросе предложений	3

1.2 Правовой статус процедур и документов	3

1.3 Обжалование	3

1.4 Прочие положения	4

2. Техническое задание	5

4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	13

4.1. Общий порядок проведения запроса предложений	13

4.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	13

4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Участникам	13

4.4. Подготовка Предложений	13

4.5.        Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	15

4.6.        Подача Предложений и их прием	16

4.7.       Оценка Предложений	16

4.7.4       Переторжка (регулирование цены)	17

4.8. Определение Победителя запроса предложений	18

4.9. Подписание Договора	18

4.10 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений	18

5.  Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	19

5..1 Письмо о подаче оферты (форма 1)	19

5..2 Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)	21

5..3 Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3)	23

5..4 Анкета Участника запроса предложений (форма 4)	25

5..5 Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5)	27

5..6 Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)	29

5..7 Справка о кадровых ресурсах (форма 7)	31

# Общие положения

## Общие сведения о запросе предложений

    - МУП «Курганводоканал» 640018, Курганская обл. г. Курган, ул. Набережная, 12, (далее — Организатор запроса предложений), Уведомлением о проведении открытого запроса предложений от 24.05.2012 г., официальная публикация о проведении которого размещена на интернет - сайте МУП «Курганводоканал» (http://www.45kvk.ru/), пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — Участники) к участию в открытом запросе предложений (далее — запрос предложений) на право заключения рамочных договоров на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров    г. Кургана, нарушенного во время ремонта инженерных коммуникаций в 2012 году.

    - Для справок обращаться к Ответственному лицу Организатора запроса предложений Благинин Денис Александрович, т/ф.7(3522)46-54-99, e-mail: omts1@45kvk.ru, Витевская Наталья Николаевна тел.:7(3522)46-54-99. e-mail: vnn@45kvk.ru.

## Правовой статус процедур и документов

- 1.2.1  Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

- 1.2.2 Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

- 1.2.3 Предложение Участника имеет правовой статус оферты, и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим, однако Заказчик оставляет за собой право разрешать или предлагать Участникам вносить изменения в их Предложения по мере проведения этапов запроса предложений. Заказчик оставляет за собой право на последнем (финальном) этапе запроса предложений установить, что Предложения Участников, поданные на данный этап, должны носить характер твердой оферты, не подлежащей в дальнейшем изменению.

- 1.2.4   Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

- 1.2.5   При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

        - Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений по всем проведенным этапам со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям заказчика.

- 1.2.6   Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

- 1.2.7  Во всем, что не урегулировано Уведомлением о проведении запроса предложений и настоящей Документации по запросу предложений стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

## Обжалование

- 1.3.1  Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками запроса предложений своих обязательств в связи с проведением запроса предложений и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 10 рабочих дней с момента ее получения.

- 1.3.2 Если претензионный порядок, указанный в пункте , не привел к разрешению разногласий, Участники запроса предложений имеют право оспорить решение или поведение Организатора запроса предложений в связи с данным запросом предложений в постоянно действующей закупочной комиссии МУП «Курганводоканал».

## Прочие положения

- 1.4.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Организатор запроса предложений по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса предложений, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 1.4.2 Организатор запроса предложений обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников запроса предложений сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам запроса предложений или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

- 1.4.3  Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложение, если он установит, что Участник запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил работнику Организатора запроса предложений, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя запроса предложений.

- 1.4.4  Организатор запроса предложений вправе отклонить Предложения Участников запроса предложений, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя запроса предложений.

- 1.4.5  В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, Организатор запроса предложений имеет право отказаться от проведения запроса предложений в любой момент без каких-либо для себя последствий, не неся никакой ответственности перед Участниками запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор запроса предложений незамедлительно уведомляет всех Участников запроса предложений об отказе от проведения запроса предложений путем размещения на интернет - сайте МУП «Курганводоканал» (http://www.45kvk.ru/).

- 1.4.6  Участники, использующие документацию с Официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение и в документацию, размещенные на Официальном сайте.

- 1.4.7  Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение и документацию, размещенными надлежащим образом

- 1.4.8  Предложения и жалобы по процедуре проведения торгов принимаются по e-mail:  omts1@45kvk.ru,    vnn@45kvk.ru

# Техническое задание

Техническое задание на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного во время ремонта инженерных коммуникаций в 2012 году

1. Общие требования

1.1 Требования к месту выполнения работ:

В период проведения работ место проведения должно быть огорожено и выставлены дорожные знаки;

1.2 Требования к срокам выполнения работ:

Срок выполнения работ с июня по октябрь 2012 г. Срок выполнения промежуточных работ согласно спецификации;

1.3 Требования к применяемым стандартам, СНиПам и прочим правилам:

Работы выполнить в соответствии с действующими ГОСТ, СНиП и другими нормативными документами;

1.4 Требования к организации работ:

Согласно Решению Курганской городской думы от 26 мая 2010 г. №124 (Об утверждении Правил благоустройства, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Кургане);

1.5 Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:

Согласно действующего законодательства;

2. Требования к выполнению работ

2.1 Требования к видам выполняемых работ:

Выполняемые работы:

1. Разборка и обрубка краев асфальтобетона по контуру раскопки

2. Выборка с вывозом грунта для устройства основания под асфальтовое покрытие

3. Устройство щебеночного основания на проезжих частях:

3.1. Нижний слой из щебня фракции 40-70 мм, толщиной 15 см

3.2. Верхний слой из щебня фракции 20-40 мм, толщиной 10 см

4. Устройство основания из черного щебня на проезжих частях, толщиной 8 см

5. Устройство асфальтобетонного покрытия с предварительным разливом битума на проезжих частях :

5.1. Нижний слой толщиной 7 см

5.2. Верхний слой толщиной 5 см

6.  Устройство асфальтового покрытия на тротуарах, толщиной 5 см

7. Устройство щебеночного основания на тротуарах, толщиной 15 см

8. Установка дорожных бордюров

9. Установка тротуарных бордюров

10. Восстановление газонов (черный грунт)

11. Подстилающий слой из песка

2.2 Требования к объемам выполняемых работ:

Согласно спецификации с подписью представителя заказчика и подрядчика;

2.3 Требования к последовательности выполнения работ, этапам работ:

Согласно разработанной и утвержденной технологии проведения работ по восстановлению дорожного покрытия с обязательным оформлением промежуточных актов и актов на скрытые работы;

2.4 Требования к применяемым строительным материалам:

Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы и удовлетворять требованиям технологии производства работ;

2.5  Иные требования

-   Работы выполняются из материала подрядчика;

- Объёмы и качество выполненных работ оформляются актом и сдаются Подрядчиком комиссии (Заказчик, Административно техническая инспекция. При расположении раскопки на проезжей части дорог дополнительно МУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства города Кургана»)

-  Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ в течение 3 лет с момента  сдачи-приемки.

- 2.6 Дополнительные требования

- Предоставить Заказчику сметные расчеты в текущих ценах, согласно протокола МВК по Курганской области, на весь ориентировочный объем работ согласно настоящего технического задания, с учетом стоимости материалов.

- Предполагаемый объем работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного во время ремонта инженерных коммуникаций  в 2012 году для нужд МУП «Курганводоканал» в 2012 году

| - Наименование работ | Ориентировочные объемы работ |
| --- | --- |
| - 1. Асфальтирование проезжей части: - - разработка грунта; - - устройство щебеночного основания; - - устройство основания из черного щебня; - - устройство асфальтобетонных покрытий. | - 2 600 м2 |
| - 2. Асфальтирование тротуаров: - - разработка грунта; - - устройство подстилающих слоев из щебня; - - устройство асфальтобетонных покрытий. | - 300 м2 |
| - 3. Восстановление газонов в черном грунте. | - 100 м2 |
| - 4. Установка бортовых дорожных камней | - 100 м.п. |
| - 5. Установка бортовых тротуарных камней. | - 100 м.п. |
| - 6. Устройство подстилающих слоев из песка | - 160 м³ |

- По техническим вопросам обращаться: 46-58-91 Малахов Александр Александрович – начальник отдела капитального строительства МУП «Курганводоканал».

3. Проект договора:

Договор подряда

на восстановление дорожного покрытия № ____

г.Курган                                                                                                                   «___»_______ 2012 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Курганводоканал», в лице генерального директора Кожевникова Павла Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и______________________________________________ ___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________, действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог и тротуаров г. Кургана, нарушенного во время ремонта инженерных коммуникаций Заказчика.           Перечень объектов, объем, сроки выполнения работ и их стоимость по каждому объекту определяется Сторонами в Спецификациях по форме согласно Приложению №2 к Договору, которые с момента подписания являются неотъемлемой частью настоящего Договора.  Подрядчик обязуется сдать, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Виды, общий объем и стоимость работ по настоящему Договору определяются ориентировочно Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №1 к Договору), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. Перечень работ и стоимость работ могут быть пересмотрены в ходе исполнения договора в случае изменения Заказчиком объема и технического характера работ по соглашению Сторон с оформлением  Дополнительных соглашений к настоящему Договору.

1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами.

1.4. Подрядчик выполняет работы в соответствии с утвержденной  Заказчиком схемой восстановления благоустройства.

2 СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Общая стоимость работ п. 1.1 настоящего Договора определена ориентировочно на основании Локального сметного расчета №1, согласно ФЕР в базисных ценах 2001 года с применением индекса пересчета и составляет____________________________________________ (_________________________________________) руб. ___ копеек, в т. ч НДС (18%) – __________руб. Цена работ по настоящему Договору включает компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Окончательный объем работ по договору и его стоимость складываются из совокупности объемов и стоимости работ, указанных в спецификациях.

2.3. Расчет за выполненные работы Заказчик обязан произвести в течение 10 (десяти) дней после подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) на основании предоставленной Подрядчиком счет-фактуры  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.4. Срок выполнения работ по настоящему договору:

- начало работ в течении 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора;

- окончание работ – ________________ 2012 г.

2.5. Для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту являются промежуточными относительно сроков указанных в п. 2.4 Договора.

При этом стороны признают, что для целей настоящего договора сроки выполнения работ по каждому объекту считаются согласованными после подписания сторонами соответствующей Спецификации и являются существенными условиями настоящего договора.

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

3.1 Подрядчик обязан:

- обеспечить своевременное и  качественное (согласно ГОСТам, ТУ, СНиП) выполнение работ по настоящему Договору;

- в процессе производства работ соблюдать правила техники безопасности, применять безопасные методы и приемы труда, правила противопожарной безопасности, обеспечить охрану окружающей среды;

- безвозмездно, в течение 3 (трех) дней, исправлять по требованию Заказчика все выявленные дефекты, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий Договора, ухудшившее качество работы;

- немедленно  предупредить  Заказчика о  независящих  от  Подрядчика  обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

- обеспечить гарантийный срок  эксплуатации объектов на протяжении трех лет с момента подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

- все согласования с соответствующими органами, необходимые для выполнения работ, Подрядчик производит самостоятельно и за свой счет.

3.2 Подрядчик вправе:

- самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1 Заказчик обязан:

- в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Подрядчика извещения об окончании работ по настоящему Договору осмотреть и принять результат работ с участием Подрядчика по акту сдачи-приемки, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику;

- оплатить Подрядчику работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2 Заказчик имеет право:

- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком по Договору, не вмешиваясь в его деятельность;

- отдавать распоряжения Подрядчику о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих необходимый уровень качества работ;

- принимать работы только после того как данные работы будут приняты МУ «Административно-техническая инспекция города Кургана», о чем будет подписан соответствующий акт приемки;

- при приемке работ ссылаться на обнаруженные недостатки только в случае, если в акте приемки были оговорены эти недостатки. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки);

- в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, уведомив Подрядчика за 3 дня до расторжения Договора;

-  удержать договорную неустойку (штрафы и пени) из подлежащих выплате Подрядчику сумм вознаграждения.

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем и сроки выполнения работ по настоящему Договору.

5.2 За нарушение сроков выполнения работ, в т.ч. промежуточных Подрядчик оплачивает неустойку Заказчику в размере 0,1% от стоимости работ указанных в п.2.1 настоящего договора за каждый день просрочки. За каждый случай выявления некачественных работ Подрядчик уплачивает неустойку Заказчику в размере 50000 (пятидесяти тысяч) рублей. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по Договору.

5.3 Подрядчик  несет  полную  имущественную  ответственность перед  третьими  лицами  за  ущерб, причиненный им в результате несоблюдения правил производства работ, охраны окружающей среды, и т.п.

5.4 При просрочке передачи или приемки результата работы риски в виде случайной гибели и случайного повреждения материалов, оборудования, результатов работы несет Сторона, допустившая просрочку.

5.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы,  если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В этом случае срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трёх месяцев, то Стороны обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ. Если Стороны не смогут договориться в течение месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать от другой Стороны расторжения Договора.

5.6 Досрочное расторжение Договора не освобождает Стороны от проведения взаимных расчётов по нему.

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Любые изменения к настоящему Договору оформляются письменно и подписываются уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, в случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Курганской области.

6.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.5 По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

7 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК; ПОДРЯДЧИК. МУП «Курганводоканал». 640018, Курган г., Набережная ул., д. 12. ИНН 4501095152 КПП 450150001. ОГРН 1024500511353. р/с 40702810132020002562 в отделении №8599 Сбербанка России. к/с 30101810100000000650 БИК 043735650. Генеральный директор____/П.М. Кожевников/. |  |
| --- | --- |

Приложение №2 к договору подряда

на восстановление дорожного покрытия №____ от «___»____2012 г.

Спецификация

на выполнение работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжих частей дорог и тротуаров г. Кургана

| № п/п | Объект | № ордера | Наименование работ | Единица измерения | Количество | Срок выполнения работ |  | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Заказчик                                                                             Подрядчик

МУП «Курганводоканал»

640018, г. Курган, ул. Набережная,12

Генеральный директор

_______________П.М. Кожевников

# 4. Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## 4.1. Общий порядок проведения запроса предложений

- 4.4.1.1  Запрос предложений проводится в следующем порядке:

        - Публикация Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2.);

        - Предоставление Документации по запросу предложений Участникам (подраздел 4.3.);

        - Подготовка Участниками запроса предложений своих Предложений; разъяснение Организатором запроса предложений Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4.);

        - Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6.);

        - Оценка Предложений (подраздел 4.7.);

        - Определение Победителей запроса предложений (подраздел 4.8.);

        - Подписание Договоров (подраздел 4.9.);

        - Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений (подраздел 4.10.).

## 4.2. Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

- 4.4.2.1 Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.

- 4.4.2.2  Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора запроса предложений никаких последствий.

## 4.3. Предоставление Документации по запросу предложений Участникам

- 4.4.3.1 Участники должны получить Документацию  по запросу предложений в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений.

## 4.4. Подготовка Предложений

- 4.4.1      Общие требования к Предложению

- 4.4.1.1    Участник запроса предложений должен подготовить Предложение, включающее:

        - Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5..1);

        - Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5..2);

        - Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 3);

        - Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел  4);

        - Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 5..5);

        - Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6);

        - Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой, приведенной в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 7);

        - Другие документы, указанные в  п. 4.5.

        - В случае неоднократного участия в конкурентных процедурах, организуемых Заказчиком, Участнику запроса предложений допускается не предоставлять юридические, финансовые документы и документы, подтверждающие квалификацию, оставшиеся неизменными с момента проведения предыдущей процедуры (по согласованию с Заказчиком).

- 4.4.1.2   Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к предложению.

- 4.4.1.3  Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений.

- 4.4.1.4 Требования не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

4.4.1.5  Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Предложения. Входящие в состав Предложения копии документов, подтверждающих юридический статус Участника запроса предложений (устав, учредительный договор и т.д.), помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

4.4.1.6  После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Предложения (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Предложения; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт №1», «информационный конверт №2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

4.4.1.7  Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

4.4.1.8  Организатор по окончании запроса предложений возвращает (по просьбе Участника запроса предложений) оригиналы всех материалов, вложенные в информационные конверты, за исключением тех оригиналов, не имеющих копий, на основании рассмотрения которых было принято решение об отклонении или принятии Предложения данного Участника запроса предложений.

- 4.4.2      Требования к сроку действия Предложения

- 4.4.2.1 Предложение Участника действительно в течение срока, указанного Участником запроса предложений в письме об участии в запросе предложений (подраздел 5..1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры (пункт 4.6.).

- 4.4.2.2 Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.

- 4.4.3      Требования к языку Предложения

4.4.3.1  Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

4.4.3.2  Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

4.4.3.3 Организатор запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

- 4.4.4      Требования к валюте Предложения

- 4.4.4.1  Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях  за исключением нижеследующего.

- 4.4.4.2 Документы, оригиналы которых выданы Участнику запроса предложений третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

- 4.4.5  Начальная (предельная) цена

- 4.4.5.1 В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена не устанавливается.

- 4.4.6.  Разъяснение Документации по запросу предложений

- 4.4.6.1 Участники запроса предложений вправе обратиться к Организатору запроса предложений за разъяснениями настоящей Документации по запросу предложений. Запросы на разъяснение Документации по запросу предложений должны подаваться в письменной форме за подписью руководителя организации или иного ответственного лица Участника запроса предложений.

- 4.4.6.2  Организатор запроса предложений обязуется в разумный срок ответить на любой вопрос, который он получит не позднее, чем за 3 дня до истечения срока приема Предложений (пункт 4.6.). При этом копия ответа (без указания источника запроса) будет направлена всем Участникам запроса предложений, официально получившим настоящую Документацию по запросу предложений (подраздел 4.3.).

- 4.4.7.      Внесение поправок в Документацию по запросу предложений

4.4.7.1 Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема Предложений (подпункт 4.6.) вправе внести поправки в настоящую Документацию по запросу предложений.

4.4.7.2  При необходимости Организатор запроса предложений может продлить срок приема Предложений (пункт 4.4.).

- 4.4.8.     Продление срока окончания приема Предложений

4.4.8.1.  При необходимости Организатор запроса предложений имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в пункте 4.6.

4.4.8.2. Организатор запроса предложений также вправе попросить Участников запроса предложений продлить срок действия Предложений. Участник запроса предложений вправе согласиться с такой просьбой, либо отклонить ее. Отклонение просьбы Организатора запроса предложений о продлении срока действия Предложений не имеет никаких отрицательных последствий, и Предложение такого Участника запроса предложений действует в течение первоначально установленного срока.

## 4.5.        Требования к Участнику запроса предложений. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

- 4.5.1      Требования к Участникам запроса предложений

- 4.5.1.1  Участвовать в запросе предложений может либо любое юридическое или физическое лицо. Однако чтобы претендовать на победу в запросе предложений и получение права заключить с Заказчиком Договор, Участник запроса предложений должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник запроса предложений должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом, иметь ресурсные возможности (финансовыми, материально-техническими, производственными, трудовыми), управленческой компетентностью, опытом выполнения аналогичных договоров и репутацией;

        - Участник запроса предложений должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

        - Участник запроса предложений не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника запроса предложений в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника запроса предложений не должна быть приостановлена.

- 4.5.2.      Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

- 4.5.2.1   В связи с вышеизложенным Участник запроса предложений должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - Заверенную Участником копию Устава в действующей редакции;

        - Заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - Копию свидетельства о регистрации Организации;

        - Копию свидетельства о постановке на налоговый учёт Организации;

        - Иные документы, которые, по мнению Участника запроса предложений, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- f)   выписку из ЕГРЮЛ за 30 дней до даты подачи заявки на участие в запросе предложений.

- 4.5.2.2 Все указанные документы прилагаются Участником запроса предложений к Предложению.

- 4.5.2.3  В случае если по каким-либо причинам Участник запроса предложений не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленный в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору запроса предложений в соответствии Участника данному требованию.

## 4.6.        Подача Предложений и их прием

- 4.6.1    Предложения принимаются до 17.00 (местное время), 15.00 (МСК), 01.06.2012 г. одним из следующих способов:

- - на бумажном носителе по адресу: 640018, г. Курган, ул. Набережная, 12.

- - по электронной почте e-mail: omts1@45kvk.ru, vnn@45.ru (по электронной почте документы отсылаются в сканированном виде).

## 4.7.       Оценка Предложений

- 4.7.1     Общие положения

- 4.7.1.1 Оценка Предложений осуществляется Закупочной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Закупочной комиссией.

- 4.7.1.2  Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.7.) и оценочную стадию (пункт 4.7.).

- 4.7.2     Отборочная стадия

- 4.7.2.1  В рамках отборочной стадии Закупочной комиссия проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Документации по запросу предложений по существу;

        - соответствие Участников требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - соответствие технического предложения требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

- 4.7.2.2  В рамках отборочной стадии Закупочной комиссия может запросить Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Закупочная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

- 4.7.2.3   При проверке правильности оформления Предложений Закупочная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Закупочной комиссия с письменного согласия Участника запроса предложений также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

- 4.7.2.4  По результатам проведения отборочной стадии Закупочной комиссия отклоняет Предложения, которые:

- a) в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Документации по запросу предложений;

- b) поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

- c) содержат предложения, по существу не отвечающие техническим, коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации по запросу предложений;

        - содержат очевидные арифметические или грамматические ошибки, с исправлением которых не согласился Участник;

- 4.7.3      Оценочная стадия

В рамках оценочной стадии Закупочной комиссия оценивает и сопоставляет Предложения и проводит их предварительное ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Конкурсной комиссии исходя из следующих критериев:

- a) технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ;

- b) условия и график выполнения работ и их оплаты;

- c) опыт, ресурсные возможности и деловая репутация Участника;

- d) стоимость и структура стоимости выполнения работ.

## 4.7.4       Переторжка (регулирование цены)

- 4.7.4.1   Организатор открытого запроса предложений оставляет за собой право предоставить участникам открытого запроса предложений возможность добровольно повысить предпочтительность их заявок путем снижения первоначальной (указанной в заявке) цены (далее - процедура переторжки, переторжка), при условии сохранения остальных положений заявки без изменений.

- 4.7.4.2  Решение о проведении процедуры переторжки, а также порядке ее проведения принимает Закупочная комиссия самостоятельно согласно нормам настоящей документации. Ожидается, что переторжка будет проводиться в случаях, если цены, заявленные участниками в заявках, по мнению Закупочной комиссии значительно завышены, либо организатором после вскрытия конвертов до определения Победителя открытого запроса предложений будет получена просьба о проведении переторжки от одного из участников, чья заявка заняла место не ниже четвертого в предварительной ранжировке заявок.

- 4.7.4.3   Организатор обладает полным правом принять решение не проводить переторжку, даже если он предварительно указал в своем извещении о открытом запросе предложений, что он намерен воспользоваться своим правом на проведение переторжки.

- 4.7.4.4  Вне зависимости от того, по каким причинам проводится переторжка, при ее проведении на нее в обязательном порядке приглашаются участники, заявки которых не были отклонены и заняли в предварительной ранжировке места с первого по четвертое. Остальные участники открытого запроса предложений, чьи заявки не были отклонены, могут быть приглашены на процедуру переторжки по решению Закупочной комиссии в любом составе. Комиссия также вправе допускать к переторжке альтернативные предложения участников, при наличии таковых. В предварительной ранжировке альтернативные предложения учитываются наравне с основными.

- 4.7.4.5   Переторжка может быть проведена только после оценки, сравнения и предварительного ранжирования неотклоненных заявок. При этом результаты оценки заявок по неценовым критериям могут, как сообщаться, так и не сообщаться участникам переторжки; если результаты оценки участников по неценовым критериям сообщаются, они должны быть сообщены всем участникам открытого запроса предложений, приглашенным на переторжку, одновременно в единой форме и объеме.

- 4.7.4.6   В переторжке может участвовать любое количество участников из числа приглашенных. Участник открытого запроса предложений, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой.

- 4.7.4.7  Цены, полученные вышеуказанным образом в ходе переторжки, оформляется протоколом, и будет считаться окончательным предложением цены для каждого Участника открытого запроса предложений.

- 4.7.4.8   Изменение цены в сторону снижения не должно повлечь за собой изменение иных условий заявки.

- 4.7.4.9  Предложения участника открытого запроса предложений по повышению цены не рассматриваются, такой участник считается не участвовавшим в переторжке.

- 4.7.4.10   Участник открытого запроса предложений, участвовавший в переторжке и снизивший свою цену, обязан дополнительно представить по запросу Организатора открытого запроса предложений откорректированные с учетом новой, полученной после переторжки цены документы, определяющие его коммерческое предложение.

- 4.7.4.11  После проведения переторжки комиссия производит необходимые подсчеты в соответствии с ранее объявленными критериями и учитывает цены, полученные в ходе переторжки, при оценке заявок и построении итоговой ранжировки предложений. Заявки участников, приглашенных на переторжку, но в ней не участвовавших, учитываются при построении итоговой ранжировки предложений по первоначальной цене.

## 4.8. Определение Победителя запроса предложений

- 4.8.1  Закупочная комиссия на своем заседании определяет Победителей запроса предложений, как Участников запроса предложений, Предложения которых заняли первое и второе места в итоговой ранжировке Предложений по степени предпочтительности для Заказчика.

- 4.8.2 Решение Закупочной комиссии по определению Победителей запроса предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

- 4.8.3   Участники запроса предложений незамедлительно уведомляются о признании их Победителями запроса предложений.

## 4.9. Подписание Договора

- 4.9.1   Рамочные Договоры между Заказчиком и Победителями запроса предложений, занявшие первое и второе места, подписываются на основании Протокола о результатах запроса предложений, в течение 20 дней от даты подписания.

- 4.9.2  По всем вопросам, не нашедшим отражение в Уведомлении о проведении запроса предложений, настоящей Документации по запросу предложений и Предложении Победителей запроса предложений, стороны имеют право вступить в переговоры. Ход переговоров и достигнутые результаты фиксируются в Протоколе преддоговорных переговоров.

- 4.9.3    Условия рамочных Договоров определяются в соответствии с пунктом .

## 4.10 Уведомление Участников запроса предложений о результатах запроса предложений

- 4.10.1 Организатор запроса предложений после подписания рамочных Договоров с Победителями публикует нижеприведенные сведения о результатах запроса предложений или о том, что запрос предложений не состоялся на корпоративном сайте МУП «Курганводоканал» (www.45kvk.ru):

        - Наименование и адрес Победителей запроса предложений, подписавшего рамочный  Договор;

        - Краткое изложение предмета Договора.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

Примечание: Раздел (за исключением формы 1) является рекомендательным. При отсутствии в необходимости каких-либо форм они могут не использоваться. В этом случае ссылки на них удаляются.

## Письмо о подаче оферты (форма 1)

    - Форма письма о подаче оферты

начало формы

«_____»_______________ года

№________________________

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное в [указывается дата публикации Уведомления о проведении запроса предложений и издание, в котором оно было опубликовано], и Документацию по запросу предложений, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника запроса предложений)

предлагает заключить Договор на выполнение следующих работ:

________________________________________________________________________

(краткое описание выполняемых работ)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

__________________________________________________            ___________________

(номер и название )                                    (общая сумма, рублей)

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до  «____»_______________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

- Техническое предложение по форме 2 на ___листах;

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме 3 на ___листах;

- Анкету участника запроса предложений в соответствии с формой 4 на ___листах;

- Справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров в соответствии с формой 5 на ___листах;

- Справку о материально – технических ресурсах в соответствии с формой 6 на ___листах;

- Справку о кадровых ресурсах в соответствии с формой 7 на ___листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений установленным требованиям в соответствии с П.5.5.2 — на ____ л.

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

      - Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

      - Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ (согласно сметных расчетов в текущих ценах) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС. Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

      - Участник запроса предложений должен указать срок действия Предложения на участие в запросе предложений согласно требованиям подпункта 4.4.

      - Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений.

      - Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпункта 4.4.

## Техническое предложение на выполнение работ (форма 2)

    - Форма Технического предложения на выполнение работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Техническое предложение на выполнение работ

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В техническом предложении описываются все позиции раздела 2 с учетом предлагаемых условий Договора (раздел ). Участник запроса предложений вправе указать, что он согласен на техническое задание, изложенное в разделе 2  Документации по запросу предложений, за исключением (если они есть) таких-то изменений (и указать их).

      - Техническое предложение по работам будет служить основой для подготовки приложения №1 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данное предложение следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## Протокол разногласий по проекту Договора (форма 3)

    - Форма Протокола разногласий по проекту Договора

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел ) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора (раздел ) | Исходные формулировки | Предложения Участника запроса предложений | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению Протокола разногласий по проекту Договора

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника запроса предложений требований или предложений по изменению проекта Договора (раздел ), так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

      - В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник запроса предложений должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник запроса предложений должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Организатора запроса предложений, но отклонение, которых Организатором запроса предложений не повлечет отказа Участника запроса предложений от подписания Договора в случае признания его Победителем запроса предложений.

      - Условия Договора будут определяться в соответствии с пунктом .

      - Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае, если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации по запросу предложений и Предложения Победителя запроса предложений.

      - В любом случае Участник запроса предложений должен иметь в виду что:

        - Если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Организатора запроса предложений, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

        - В любом случае, предоставление Участником запроса предложений протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника запроса предложений и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

## Анкета Участника запроса предложений (форма 4)

    - Форма Анкеты Участника запроса предложений

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса предложений

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике запроса предложений (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника запроса предложений |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника запроса предложений |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника запроса предложений в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника запроса предложений (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника запроса предложений |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника запроса предложений, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника запроса предложений с указанием должности и контактного телефона |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная анкета.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники запроса предложений должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров (форма 5)

    - Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2009»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год [указать год, например «2010»] |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за [указать, в зависимости от обстоятельств, например «I квартал 2011 года», «I—II кварталы 2011 года» и т.д.] |  |  |  |  | х |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник запроса предложений указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям раздела 2.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник запроса предложений может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник запроса предложений может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## Справка о материально-технических ресурсах (форма 6)

    - Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник запроса предложений считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## Справка о кадровых ресурсах (форма 7)

    - Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника запроса предложений: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность) | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

___________________________________                                                    _______________________

(Фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)                                                                                  (подпись, М.П.)

конец формы

    - Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником запроса предложений в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника запроса предложений.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.